# План разработки симулятора и экрана диспетчера

Человек 3 · Первая линия метро Санкт Петербурга · 7 октября 2026

Твоя задача — согласовать форматы обмена четырёх репозиториев, перевести прогноз входов в оценку загрузки перегонов, реализовать симулятор и собрать один экран диспетчера. Человек 2 отвечает за ML, человек 4 — за выбор действий и экономику. Ты связываешь их результаты в воспроизводимую демонстрацию.

Работаем на тех же условиях, что в планах людей 1 и 2: короткие проходы по 20–40 минут, законченный проверяемый результат после каждого прохода, минимум инфраструктуры. Это бюджет одного шага, а не обещание собрать физическую модель за 40 минут. Большую задачу дели на небольшие изменения.

## Порядок работы

- Выпустить контракт версии 0.1 и маленькие примеры. Передать их команде сразу, не ждать готовых компонентов.

- Собрать экран, читающий фиксированный пакет. Показать время, станции, прогноз и статус рекомендации.

- Проверить перевод входов в поток на перегонах на трёх учебных станциях. Затем подключить справочник 19 станций.

- Добавить очередь, отправления и сохранение состояния между шагами. Отделить спрос от прогноза спроса.

- Подключить файлы людей 2 и 4 через адаптеры. Проиграть три сценария без сети.

- Сравнить исходный график и выбранные действия на одинаковом спросе, проверить ограничения и подготовить демонстрацию.

| Сразу | Позже | Не требуется для первого результата |
| --- | --- | --- |
| JSON и Parquet, один процесс | Реальные прогнозы и действия | Серверная БД и брокер сообщений |
| Кнопка одного шага | Автоматическое проигрывание | Сложная анимация поездов |
| Явные учебные коэффициенты | Калибровка по данным организаторов | Выдуманная точность загрузки |
| Проверяемый шаблон сообщения | Объяснение от человека 4 | Ожидание доступа к LLM |

## Главный критерий готовности

Новый участник запускает приложение по README без сети, выбирает сценарий и видит, как меняются спрос, очередь, загрузка и допустимое действие. Каждое число можно проследить до входного файла, формулы и версии параметров. Учебные данные и допущения видны на экране.

# 1 Границы ответственности и решения команды

| Участник | Владеет | Что получаешь или передаёшь |
| --- | --- | --- |
| Человек 1 | Внешние события, погода, вокзалы | Статусы источников и контекст; признаки для ML идут человеку 2 |
| Человек 2 | Данные, признаки, ML | Получаешь forecast.parquet и статусы; отдаёшь схему и учебные входы |
| Человек 3 | Контракты, загрузка, симулятор, экран | Отдаёшь состояние и оценку нагрузки человеку 4; показываешь результат |
| Человек 4 | Ограничения, выбор действий, экономика, объяснение | Получаешь проверенную рекомендацию, причины, эффект и ограничения |

Контракты координируешь ты; смысл каждого поля подтверждает его владелец. Не создавай вторую ML-модель или второй оптимизатор внутри интерфейса. Для автономной проверки разрешён простой тестовый поставщик прогнозов и действий с явным статусом mock.

## Что согласовать до содержательной интеграции

Что является спросом: входы по турникетам, пересадки и внешняя очередь должны быть разными величинами.

Как задаётся поездка: направление, станция назначения и доля пересадочных пассажиров. Без этого загрузка перегонов не определяется однозначно.

Вместимость состава, целевое заполнение, минимальный интервал, оборот, резерв и задержка выпуска. Не брать числа из иллюстрации ТЗ за измеренные параметры.

Смысл порогов 100% и 80%: отношение спроса к фактической провозной способности или к целевой. Дальше в плане предложено первое определение.

Кто и когда применяет действие, как отменяется старое и сколько действует новое. Для прототипа — только в симуляторе.

## Что можно заменить примером

Формат прогноза, карточку рекомендации, объяснение, отказы источников и движение времени можно проверить фиксированными файлами. Реальную полезность действий, стоимость, матрицу поездок и физические ограничения пример не подтверждает. Пока параметров нет, продолжаешь разработку с assumptions.json и маркировкой synthetic.

## Как не ждать согласования часами

За первый проход опубликуй предложение схемы, один корректный пакет, один ошибочный пакет и список спорных смыслов. Коллеги проверяют чтение независимо. До решения спорного вопроса используй версионированное допущение; после решения меняется один адаптер или конфигурация. Не прячь спорный смысл в названии переменной.

# 2 Технологии и устройство репозитория

| Задача | Выбор | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Среда | Python 3.11 и uv | Общая среда с людьми 1 и 2; версии в uv.lock |
| Экран | Streamlit и Plotly | Быстро собрать форму, графики и таблицы |
| Таблицы | Polars и Parquet | Совместимость с прогнозом и внешними данными |
| Контракты | Pydantic 2 и JSON Schema | Проверка полей, типов и версий |
| Физическая модель | Чистые функции Python | Проверка без браузера и сервера |
| Состояние прогона | JSON и Parquet | Повторение и сравнение эксперимента |
| Проверки | pytest и Ruff | Короткие проверки расчёта и интеграции |

pyproject.toml, uv.lock, README.md
app.py                         # только экран и управление
src/metro_control/
  cli.py, schemas.py, adapters.py
  demand.py, assignment.py, capacity.py
  simulator.py, metrics.py, export.py
contracts/v0_1/                 # схемы, примеры, CHANGELOG
config/                        # линия, график, допущения
fixtures/                      # 3 станции и 19 станций
scenarios/                     # snowfall, rail_surge, quiet_weekend
tests/                         # расчёты, контракты, повторы
runs/RUN_ID/                    # входы, состояния, действия, метрики

Логика не должна зависеть от Streamlit: функции получают данные и конфигурацию, возвращают результат. app.py выбирает сценарий, вызывает функции и рисует уже посчитанные значения. Тогда ошибки формул воспроизводятся обычным тестом.

## Минимальная архитектура обмена

Для первой версии достаточно каталогов входных и выходных пакетов. Каждый производитель записывает новый каталог run_id, затем публикует указатель на полностью готовую версию. Читатель проверяет manifest и читает один согласованный снимок. Не смешивай forecast одной версии с рекомендацией другой.

Общий контракт храни в contracts/ твоего репозитория и выдавай версиями; остальные фиксируют копию схем и примеров с номером и контрольной суммой. Для четырёх быстрых репозиториев отдельный реестр пакетов не нужен. FastAPI и Docker добавляй только при реальной необходимости удалённого запуска.

# 3 Общие контракты и единицы

Общая оболочка пакета: schema_version, run_id, generated_at, data_mode, scenario_id при наличии, версии моделей и параметров, список файлов и их контрольные суммы. Время хранится с поясом в UTC, на экране показывается московское время. Интервалы — [начало, конец).

| Объект | Обязательное содержание |
| --- | --- |
| Справочник линии | station_id, название, порядок; segment_id, начало, конец, направление; версия |
| ForecastRow от человека 2 | station_id, as_of, interval_start/end, horizon_min, flow_q10/q50/q90, target, unit, prediction_status |
| LoadRow от тебя | segment_id, direction_id, interval_start/end, demand_people, offered_capacity_people, demand_capacity_ratio, assessment_mode, assumption_version |
| SimulationState от тебя | sim_time, очереди по станции и назначению, пассажиры и положение поездов, доступный резерв, активные действия |
| Recommendation от человека 4 | recommendation_id, input_run_id, as_of, action_type, parameters, valid_from/to, effective_at, status, reason_codes, constraints_checked |
| Оценка эффекта | baseline_run_id, candidate_run_id, одинаковый спрос и окно оценки, ожидание, очередь, заполнение, поездо часы, затраты при наличии модели |

Сохраняй дополнительные поля схемы человека 2: model_version, feature_version, schema_version, data_mode, generated_at, unit=persons_per_15min и target=station_entries. Непроверенные q10 и q90 допускаются только как null с quantiles_ready=false; такой пакет нельзя молча использовать как достоверный q90.

## Время прогноза

При as_of=12:00 horizon_min=15 означает [12:00,12:15), а 120 — [13:45,14:00). Полный пакет: 19 × 8 = 152 уникальные строки. Прогноз принимается только после generated_at; на историческом проигрывании нельзя показать пакет до момента его фактической доступности.

## Проверки при чтении

Неизвестный station_id, дубли ключа, отрицательные значения и несовместимая версия — ошибка с именем поля и файла.

Неполный или просроченный прогноз — отдельный статус. Порог устаревания задаётся в конфигурации; старый пакет не переименовывается в новый.

q10 ≤ q50 ≤ q90 при готовых квантилях; NaN и бесконечность не принимаются. Проверка схемы дополняется проверкой межстрочных условий.

ID рекомендации и input_run_id связывают действие с конкретным состоянием и прогнозом. Повторное чтение не должно повторно применять действие.

# 4 Первый экран за короткий проход

Первый результат — приложение с фиксированным пакетом для 19 станций. Оно запускается без API, обученной модели и оптимизатора. Сначала кнопка «Следующие 15 минут»; автоматическое проигрывание добавляется после проверки состояния.

- Создай проект и зависимости. Зафиксируй команды в README, а не в переписке.

- Добавь минимальные схемы и набор учебных данных: прогноз, рассчитанная нагрузка, одна рекомендация и статусы.

- Собери app.py: выбор сценария, московское время, таблица станций, график и карточка действия.

- Проверь отсутствие файла и неверную схему: экран должен объяснять причину, а не падать трассировкой.

- Запусти демо из нового терминала; передай команде схему, пример и снимок экрана.

uv init --package --python 3.11 metro-control
cd metro-control
uv add streamlit plotly polars numpy "pydantic>=2,<3" tzdata
uv add --dev pytest ruff

# Следующие команды нужно реализовать в проекте
uv run metro-control fixtures --output fixtures/generated
uv run metro-control validate --path fixtures/generated
uv run streamlit run app.py
uv run pytest -q
uv run ruff check .

Все команды metro-control в этом документе — требования к будущему CLI, а не утверждение, что репозиторий уже создан. Зарегистрируй консольную команду в pyproject.toml; для разбора аргументов достаточно argparse. uv и Python установи по официальной инструкции [4], если они отсутствуют.

## Что показать на первом экране

Верхняя строка: сценарий, режим synthetic/replay/live, время моделирования, as_of прогноза и возраст данных.

Слева: станции в порядке линии; выбор станции и направления. Географическая карта на первом этапе не нужна.

В центре: история и будущие входы, отдельно нагрузка перегонов; единицы указаны у каждой оси.

Справа: действие, время вступления в силу, причина и ограничения. Пока расчёта нет — «Тестовый пример».

Снизу: источник данных, допущения, ошибки и краткий журнал действий.

Готовность: открывается один понятный экран, переключение станции работает, 152 строки читаются, отсутствие прогноза отображается явно. Дизайн не должен задерживать проверку расчётов.

# 5 Перевод входов в спрос на перегонах

Входы по турникетам не дают станцию назначения, направление или пересадочный поток. Начни с явной матрицы долей поездок P[i,j] для каждого типа дня и периода, если эти различия нужны. Для учебной модели доли задаются в конфигурации; для реальной — запрашиваются или оцениваются на подтверждённых данных.

sum_j P[i,j] = 1, P[i,i] = 0, P[i,j] >= 0
trips[i,j,t] = entries[i,t] * P[i,j,t] + transfers[i,j,t]
segment_demand[s,t] = sum(trips[i,j,t] for routes crossing s)

Последняя формула — статическое назначение поездок на перегоны. Оно предполагает, что поездки соответствуют одному расчётному окну, и не учитывает время достижения дальнего перегона. Для физического проигрывания время переносится симулятором через движение поездов. Не выдавай статическую оценку за точную поминутную загрузку.

## Контрольный пример на трёх станциях

Направление A → B → C. На A входят 100 человек: 40 едут до B, 60 до C. На B входят 30 человек до C. Тогда спрос на A–B равен 100, на B–C — 60 + 30 = 90. Обратное направление считается отдельно. Это первый тест assignment.py.

| Вход | Правило | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Матрица поездок | Доли неотрицательны, сумма строки 1 | Нет поездок на ту же станцию и против структуры маршрута |
| Пересадки | Добавляются отдельным потоком один раз | Не дублируют входы по турникетам |
| Конечные | Посадка только в допустимом направлении | Прибытие и разворот обрабатываются отдельно |
| Станции и перегоны | Для линейной цепи 19 станций — 18 перегонов | Два направления дают 36 направленных перегонов |
| Неизвестное назначение | Явное допущение с версией | Не выдаётся за наблюдаемые поездки |

## Как обращаться с квантилями

Сумма станционных q90 не является q90 суммы. Для первого прототипа можно прогнать сценарий «все входы равны станционным q90», обозначив его как консервативный сценарий спроса. Не подписывай его как 90-процентную гарантию загрузки. Вероятностная оценка перегонов потребует согласованной модели совместных сценариев с человеком 2.

Готовность: учебный пример сходится вручную, каждый пассажир учитывается на нужных перегонах и в одном направлении; на реальной линии все коэффициенты имеют источник или отметку «допущение».

# 6 Вместимость интервалы и число составов

Различай частоту отправлений, число составов одновременно в обороте и число резервных составов. Формула из ТЗ «поток / вместимость» даёт необходимую частоту поездов, если поток выражен в людях в час. Для числа составов нужен полный оборот с разворотами и стоянками.

f_required = demand_people_per_hour / (capacity * target_fill)
h_required_seconds = 3600 / f_required
N_required = ceil(cycle_time_minutes / headway_minutes)
capacity_15min = departures_in_interval * capacity
demand_capacity_ratio = demand_people_15min / capacity_15min

При нулевом спросе частота из первой формулы равна нулю, но минимальный уровень обслуживания задаётся отдельно. При нулевой провозной способности отношение не вычисляется: нужен статус no_service и явная очередь. Поезда в конкретном интервале считаются по расписанию, не округлением дробного среднего.

## Числовая проверка

Учебные параметры: спрос 12 000 чел/ч, вместимость 1 000, целевое заполнение 0,85. f_required = 240/17 ≈ 14,117647 поездов/ч; h_required = 255 с. Для оборота 100 минут при интервале 4,25 минуты требуется ceil(100/4,25) = 24 состава. Это не реальные параметры метро; короткие обороты в этой формуле не моделируются.

При 32 отправлениях в час в одном направлении средний интервал 3600/32 = 112,5 с. «32 пары» нельзя превращать в 64 отправления в час в одном направлении. Фактическое ограничение берётся у организаторов, а не выводится из примерной цифры в ТЗ.

## Два разных показателя загрузки

Прогнозный спрос / предложенная вместимость может превышать 100%: часть людей не поместится и останется ждать.

Пассажиры внутри конкретного состава / его вместимость не должны превышать 100% в модели с жёстким ограничением посадки.

Целевые 85% — рабочий ориентир, а не физическая вместимость. В знаменателе и в названии показателя должно быть ясно, какой предел используется.

## Граница с человеком 4

Ты считаешь спрос, провозную способность и состояние. Человек 4 решает, можно ли изменить расписание при минимальном интервале, конечном резерве, задержке выпуска и доступных точках ввода. Проверка ограничений обязательна и при применении действия: состояние могло измениться после рекомендации.

# 7 Минимальный симулятор с сохранением состояния

Интервал прогноза — 15 минут, но внутри него несколько отправлений. Поэтому считай события прибытия и отправления поездов с точным временем. Первый тест использует три станции, один поезд и известные времена движения. Полную линию подключай после проверки баланса пассажиров.

## Состояние и порядок событий

- В состоянии хранятся очереди по станции, направлению и назначению, пассажиры поезда по назначениям, положение поездов, резерв и активные действия.

- Для каждого события сначала доведи поступление пассажиров до его времени. Распределение входов внутри 15 минут задай явно: равномерное на первом этапе или сценарное.

- На прибытии высади пассажиров нужной станции; затем посади ожидающих в порядке очереди до заполнения свободных мест.

- Сохрани оставшуюся очередь. Назначь отправление после стоянки и следующее прибытие после времени движения.

- Применяй только вступившие в силу действия; резерв физически появляется в заданной точке после задержки.

- После шага сохраняй полное состояние. Следующий интервал продолжает его, а не создаёт пустые поезда и очереди.

События с одинаковым временем сортируются по фиксированному правилу, например: вступление действия → поступление пассажиров → высадка → посадка → отправление. Это проектное решение должно быть одинаковым в рабочем коде и тестах. Для первого варианта достаточно heapq; отдельный движок моделирования не обязателен.

## Законы сохранения

queue_after = queue_before + arrivals - boarded
onboard_after = onboard_before - alighted + boarded
0 <= onboard_after <= train_capacity
initial_people + external_arrivals = completed + queued + onboard

Последнее равенство относится к выбранной границе системы. Если моделируешь очередь перед входом или отказ от поездки, добавь отдельные состояния: люди не должны исчезать из баланса. Пересадочный пассажир учитывается как внешний вход только в момент появления в моделируемой линии.

## Спрос не равен прогнозу

Истинный сценарный спрос генерируется один раз. Прогнозы для принятия решений лежат отдельно и могут ошибаться. Оптимизатор получает только доступную ему информацию, симулятор оценки — фактический спрос. Иначе система выбирает действие и проверяет его на тех же выдуманных числах.

Готовность: повтор запуска с теми же входами и seed даёт одинаковые результаты; очередь переходит между интервалами; повтор вызова отрисовки не изменяет состояние симулятора.

# 8 Учебные данные и три сценария

Если организаторы не дают 15-минутные входы, создай воспроизводимый генератор спроса. Используй один согласованный формат с человеком 2. Начальный небольшой набор должен быть доступен до появления полного симулятора движения.

## Нормировка спроса

Годовой объём сам по себе не задаёт суточный профиль. Для полного синтетического года выбери веса всех интервалов с учётом типа дня и часов работы; нормируй их так, чтобы сумма весов равнялась 1, и умножай на годовой объём станции. При генерации нескольких дней не дели годовой поток просто на число демонстрационных дней.

Если нужны целые пассажиры и точное сохранение годовой суммы, сначала возьми целые части, затем распредели остаток по наибольшим дробным частям. При добавлении эффектов явно реши: они перераспределяют поток или увеличивают общий объём. Профили и коэффициенты без наблюдений называй учебными, а не откалиброванными.

| Сценарий | Что меняется | Что проверяем |
| --- | --- | --- |
| snowfall | Утренний пик сдвинут раньше; возможен рост спроса | Обнаружение ранней перегрузки и допустимый сдвиг пикового режима |
| rail_surge | Локальный приток у вокзала с заданной длительностью | Очередь и возможность выпуска резерва с учётом задержки |
| quiet_weekend | Спрос ниже ожидаемого для выходного при плановом графике выходного | Допустимое снятие составов без нарушения обслуживания |

## Как сделать сравнение честным

Для исходного и изменённого графика сохраняй один и тот же спрос, начальное состояние, времена движения и период оценки.

Не меняй случайный поток из-за того, что одна политика вызвала больше функций. Предварительно сгенерируй внешние события в файл.

Сценарий не обязан всегда приводить к успешному действию: при исчерпанном резерве ожидается объяснимый отказ.

Для устойчивости повтори ключевой сценарий при нескольких значениях интенсивности и задержки выпуска; не выбирай только самый красивый результат.

Выход генератора: station_entries.parquet, demand_trips.parquet при моделировании назначений, scenario.json, assumptions.json и manifest.json. Данные для обучения человека 2 не должны содержать будущие значения или будущие действия как доступные признаки.

# 9 Действия и защита от повторного применения

Основной алгоритм рекомендаций принадлежит человеку 4. В твоём репозитории нужны общий интерфейс, тестовый поставщик действий и исполнитель, который переводит валидное действие в изменение состояния. Тестовый поставщик нужен только для проверки связки.

| Действие | Что изменяется в модели | Что обязательно проверить |
| --- | --- | --- |
| Сдвиг пикового режима | Время действия заданного режима расписания | Реальный переход, доступные составы, минимальный интервал |
| Выпуск резерва | Добавление состава в точке ввода после задержки | Резерв уменьшается один раз, поезд не появляется мгновенно |
| Снятие состава | Вывод в допустимой точке после обслуживания | Нельзя удалить поезд с пассажирами посреди перегона |
| Предел пропускной способности | Статус и предложение ограничить вход | Внешняя очередь учитывается; спрос не исчезает |
| Нет изменения | Сохранение текущего расписания | Причина: норма, нет данных или нет допустимого действия |

## Пороги из ТЗ

Предлагаемое определение: r — отношение прогнозного спроса на перегоне к предложенной вместимости за тот же интервал. Включение при r > 1 два последовательных расчёта, снятие при r < 0,8 три расчёта. Равенство порогу не удовлетворяет строгому условию. Эти правила и выбор контролируемого горизонта человек 4 должен подтвердить.

Не считать два перерисовывания одного as_of двумя интервалами. Счётчик ведётся по уникальным последовательным моментам, отдельно для выбранного объекта и правила; пропуск или недостоверные данные сбрасывают подтверждение в первом варианте. Два соседних будущих интервала одного прогноза — другой смысл, его нельзя подменять без изменения контракта.

## Жизненный цикл рекомендации

Предложена → проверена → принята в симуляцию → вступила в силу → завершена или отменена. Отклонённое или просроченное действие не применяется. Журнал хранит recommendation_id, input_run_id, прежнее состояние, результат проверки, effective_at и причину отказа.

Применение по recommendation_id должно быть однократным. Обновление страницы, повтор чтения файла и повтор доставки пакета не расходуют резерв снова. Старое предложение не должно отменять более новое активное действие случайно.

## Если человека 4 пока нет

Проверь каждое действие вручную заданным JSON и соответствующим тестом. На экране показывай «Учебное действие». Не реализуй скрытую альтернативную экономику: передай человеку 4 состояния, журнал и ожидаемый формат ответа.

# 10 Экран и управление временем

Экран должен отвечать на четыре вопроса: где ожидается проблема, насколько надёжны данные, что предлагается сделать и какой эффект ожидается. Один основной экран; подробные параметры раскрываются отдельно.

| Блок | Содержание | Обязательная оговорка |
| --- | --- | --- |
| Время и режим | Сценарий, sim_time, as_of, возраст данных | Воспроизведение не подписывается как прямой эфир |
| Линия | 19 станций и направленные перегоны | Цвет дополняется числом и текстом статуса |
| График | Факт, прогноз и интервал q10–q90 при наличии | Прошлое отделено от будущего; фиксируется горизонт |
| Нагрузка | Спрос, вместимость, очередь и заполнение | Прогноз перегрузки отличается от заполнения поезда |
| Рекомендация | Действие, параметры, время, ограничения | Ожидаемый эффект отдельно от измеренного |
| Сравнение | Исходный график и действия на одном спросе | Показываются ожидание и нарушения, а не только экономия |

## Состояние Streamlit

Храни выбранный сценарий, run_id, номер шага и флаг паузы в st.session_state [1]. Это состояние пользовательской сессии, а не долговечная база: для восстановления сохраняй снимок прогона на диск. Чистые расчёты не должны зависеть от количества перезапусков интерфейса.

Сначала реализуй «Шаг», «Пауза» и «Сброс». Автоматическое обновление можно добавить через st.fragment с run_every [2]. Обновление экрана само по себе не должно повторно применять действие. Избегай бесконечного while с sleep в коде страницы: управление станет плохо отзываться.

## Разделение просмотра и расчёта

Переключение станции или направления меняет только отображение.

Перемотка назад читает сохранённое состояние либо повторяет расчёт от начального снимка; нельзя просто уменьшить часы при сохранённой будущей очереди.

Сброс возвращает исходное состояние, резерв, счётчики порогов и последовательность случайных событий.

Две открытые сессии не должны делить один изменяемый объект симулятора. Общий кэш допускается для неизменяемых исходников.

Объяснение LLM приходит от человека 4; при отказе отображается детерминированный текст из reason_codes и расчётных полей.

Готовность: экран читается на ноутбуке без горизонтального прокручивания основных блоков; десять переключений станции не меняют очередь; пауза останавливает время; сброс воспроизводит исходный результат.

# 11 Метрики и сравнение решений

Сравнивай две независимые копии исходного состояния на одном фактическом или учебном спросе. Первая следует исходному графику, вторая — действиям человека 4. Решение на каждом шаге видит только доступный прогноз, а итоговые метрики считаются по фактическому ходу моделирования.

| Метрика | Расчёт и смысл |
| --- | --- |
| Ожидание | Для севших: время посадки минус время прихода; отдельно число ещё ожидающих |
| Пассажиро минуты очереди | Интеграл длины очереди по времени; включает ожидание не севших к концу окна |
| Очередь | Максимум, остаток в конце и длительность превышения заданного порога |
| Заполнение | Пассажиры в поезде / вместимость по перегонам; максимум и взвешенное среднее |
| Обслуживание | Число завершённых поездок, оставшихся в пути и ожидающих |
| Ресурсы | Поездо километры и поездо часы в определённой границе учёта |
| Экономика | Формула и коэффициенты человека 4; без них только натуральные показатели |
| Ограничения | Число и вид нарушений; недопустимая политика не объявляется победителем |

Среднее ожидание только среди севших может выглядеть лучше при огромной оставшейся очереди. Поэтому рядом всегда показывай остаток и пассажиро минуты. Не подменяй динамическую очередь формулой «половина интервала»: она требует специальных предположений и не учитывает отказ в посадке.

## Контроль расчётов

Если очередь равна 10 в течение 2 минут и 20 следующие 3 минуты, площадь — 10 × 2 + 20 × 3 = 80 пассажиро минут. Если два пассажира сели через 2 и 4 минуты, среднее ожидание севших — 3 минуты; третий оставшийся пассажир учитывается отдельно.

Число составов 10 в течение 30 минут и 12 следующие 30 минут даёт 10 × 0,5 + 12 × 0,5 = 11 поездо часов в выбранной границе учёта. Не суммируй перекрывающиеся двухчасовые прогнозы на каждом 15-минутном шаге.

## Что сохранить для защиты

Конфигурации обеих политик, единый спрос, исходное состояние и версии кода.

Графики очереди, нагрузки и действий на одной временной оси; таблицу итоговых показателей.

Отдельно ожидаемый эффект по прогнозу и достигнутый эффект в симуляции.

Перечень допущений: назначения, пересадки, вместимость, задержки. Если они условные, результат характеризует сценарий, а не доказанную экономию реального метро.

# 12 Проверки системы

Проверки выполняются на маленьких данных без сети. Сначала три станции и один поезд; затем один полный пакет линии. Повторяй полный сценарий после изменения расчётов или контрактов, а не после каждой правки подписи.

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Временные интервалы | 15 минут; horizon=120 заканчивается через 120 минут от as_of |
| Полнота прогноза | 152 уникальные строки; неизвестная станция и дубли отклоняются |
| Часовой пояс | 12:00 Москвы соответствует 09:00 UTC |
| Пропуски и квантили | null не заменяется нулём; неподтверждённый q90 не используется молча |
| Три станции | A–B: 100; B–C: 90 для примера раздела 5 |
| Направления | Поток A → C не попадает в C → A |
| Нормировка поездок | Сумма долей 1 с численным допуском, диагональ 0 |
| Посадка | Очередь 120 и 100 свободных мест: сели 100, осталось 20 |
| Высадка перед посадкой | Высадившиеся освобождают места до новой посадки |
| Баланс людей | Начальные + прибывшие = завершившие + ожидающие + в пути |
| Непрерывность | Конечное состояние шага равно начальному следующего |
| Вместимость | Внутри состава не больше capacity; лишние остаются в очереди |
| Резерв и задержка | Нет поезда до effective_at; резерв расходуется однократно |
| Минимальный интервал | Недопустимое действие отклоняется с причиной |
| Пороговые счётчики | Повтор того же as_of не увеличивает число подтверждений |
| Однократность | Повтор recommendation_id не меняет состояние второй раз |
| Отрисовка | Выбор станции и обновление страницы не двигают модель |
| Повторяемость | Одинаковые входы и seed дают те же состояния и метрики |
| Отказ записи | Читатель получает целый старый или целый новый пакет |
| Метрики | Очередь из раздела 11 даёт 80 пассажиро минут |
| Нет знания будущего | Действие в T не меняется от недоступного в T будущего файла |
| Честное сравнение | Оба режима используют один спрос и начальное состояние |

Дополнительно вручную проверь паузу, сброс, перемотку, две независимые сессии, пустой пакет и просроченную рекомендацию. Быстрый прогон должен укладываться примерно в минуту на машине команды; измерь реальную длительность.

# 13 Запуск и подключение остальных репозиториев

После реализации CLI новый участник должен пройти этот путь из чистого клона. Установка зависимостей может требовать сети; демонстрация после установки должна работать автономно. Все пути и параметры находятся в конфигурации.

uv sync --frozen
uv run metro-control doctor --config config/demo.json
uv run metro-control validate --path fixtures/generated
uv run metro-control simulate --scenario snowfall --seed 42
uv run metro-control simulate --scenario rail_surge --seed 42
uv run metro-control simulate --scenario quiet_weekend --seed 42
uv run metro-control compare --config config/comparison.json
uv run pytest -q
uv run ruff check .
uv run streamlit run app.py

## Что проверяет doctor

Версии Python и контрактов, наличие конфигурации, справочника и прав записи в runs/.

Целостность пакетов, временные зоны, единицы и полные ключи прогноза.

Все необходимые физические параметры либо заданы, либо явно заменены учебными.

Доступность необязательных источников выводится отдельно; отсутствие API не блокирует учебный сценарий.

## Порядок интеграции

- С человеком 2: прочитать один forecast.parquet через адаптер, проверить 152 строки, время и единицы. Затем один реальный или учебный полный прогон.

- С человеком 4: отправить снимок состояния и нагрузку, принять одну рекомендацию, проверить её действие и повторную доставку.

- С человеком 1: отобразить возраст и статус внешних данных. Не запускать его сборщики в обработчике кнопки экрана.

- Прогнать каждый отказ: нет прогноза, нет рекомендации, повреждён пакет, нет объяснения. Сохранить понятный статус и резервный путь.

- Запустить три сценария из чистого окружения; сохранить готовые пакеты и снимки для демонстрации.

## Параметры пакета демонстрации

comparison.json указывает исходный сценарий, общий файл спроса, начальное состояние, две политики и окно оценки. Каждый запуск создаёт собственный run_id. В runs/ сохраняются config.json, assumptions.json, states.parquet, actions.jsonl, metrics.json и manifest.json.

Запуск Streamlit сам по себе не должен обучать модель, собирать события или пересчитывать полный день. Для выступления подготовь результаты заранее; живой шаг использует ту же функцию расчёта. Если процесс упал, восстанови сохранённый снимок с его реальным временем.

# 14 Работа без простоев и приёмка

| Проблема | Следующий полезный шаг |
| --- | --- |
| ML ещё не готов | Читать fixture того же контракта; проверять интерфейс и расчёт загрузки |
| Нет матрицы поездок | Учебная матрица и тест трёх станций; запрос данных без остановки кода |
| Нет оптимизатора | Фиксированные действия для проверки исполнителя и ограничений |
| Нет параметров метро | Версионированные допущения; не заявлять реальную эффективность |
| Симулятор слишком сложен | Один поезд и три станции; затем направления, оборот и резерв |
| Ошибка дольше 15 минут | Зафиксировать минимальный пример, перейти на простой рабочий путь |
| Не хватает времени | Убрать карту, анимацию, HTTP и автообновление; сохранить расчёты и проверки |

## Одна задача для генератора кода

Прочитай contracts/ и текущую модель состояния.
Реализуй посадку на одной станции после высадки.
Вход: очередь по назначениям, пассажиры поезда, capacity.
Выход: новые очередь и состав без изменения исходного объекта.
Не меняй схемы и не добавляй сервер.
Проверь: пустая очередь, заполненный поезд, освобождение мест,
остаток очереди и сохранение числа пассажиров.
Запусти тесты и покажи фактический результат.

Каждый проход заканчивается конкретным результатом: файл читается, формула проверена, событие обработано или сценарий воспроизведён. Следующая задача начинается от последнего работающего состояния. Не проси генератор кода сразу построить весь транспортный симулятор.

## Что передать команде

Репозиторий с README, uv.lock, автономным демо и командами проверки.

Контракты, CHANGELOG, корректные и ошибочные примеры, общий справочник.

Модель загрузки с единицами, формулами, источниками параметров и допущениями.

Три воспроизводимых сценария, сохранённые состояния, действия и метрики.

Работающий экран и журнал причин отказа; список неподтверждённых свойств.

## Последняя проверка перед показом

С чистого клона восстановить среду, пройти тесты, открыть экран, выполнить один шаг, паузу и сброс. Затем показать три сценария и отказ источника. В каждом сценарии объяснить происхождение одного числа загрузки и одного показателя эффекта. Если действие невозможно, показать корректный отказ.

# 15 Основания плана и источники

Основа — ТЗ_Метро_СПб_линия1_кратко.pdf и ранее подготовленные планы людей 1 и 2. Из ТЗ взяты линия из 19 станций, прогноз на 15–120 минут, четыре типа действий, пороги переключения, один экран и три демонстрационных сценария. Форматы времени и forecast сохранены совместимыми с планом человека 2.

Структура репозитория, интерфейсы CLI, детализация симулятора, порядок событий, матрица поездок и способ трактовки порогов — предлагаемые проектные решения. Там, где ТЗ не задаёт величину или её смысл, требуется согласование владельца компонента; это явно отмечено в тексте.

## Вопросы к организаторам и команде

- Есть ли фактические назначения поездок, доли направлений и пересадочные потоки; что именно измеряют турникеты?

- Каковы вместимость, минимальный интервал, время оборота, стоянки, резерв, точки ввода и задержки действий?

- Что означает загрузка для порогов 100% и 80%, какой горизонт контролируется и как действовать при пропуске данных?

- Как учитывать ограничение входа: внешнюю очередь, отказ от поездки и влияние на наблюдаемые входы?

- Какие затраты допустимо оценивать и какой уровень обслуживания обязателен?

Ответы меняют параметры и допустимые выводы, но не должны останавливать создание схем, учебных сценариев, экрана и автоматических проверок.

## Официальная документация

[1] Streamlit Session State — состояние пользовательской сессии

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.session_state

[2] Streamlit fragments — независимое обновление части экрана

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/execution-flow/st.fragment

[3] Pydantic JSON Schema — экспорт схем контрактов

https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/json_schema/

[4] uv — создание проекта и восстановление зависимостей

https://docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Документация проверена 7 октября 2026. Версии установленных пакетов фиксируются в uv.lock. Возможности конкретной среды подтверждаются коротким запуском. Этот документ — план реализации; он не означает, что код или физическая модель уже созданы и проверены.